Rencana Verifikasi dan Pembaruan Gambar Kendaraan Mitsubishi-Test Website

Dokumen Proposal — Versi 2.0 (Dipercepat) 14 Mei 2026 — Durasi: 2 Minggu

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif	1

2. Snapshot Kondisi Saat Ini	2

3. Strategi Eksekusi Paralel	2

4. Sprint A: Infrastruktur dan Gambar Utama (Hari 1-5)	2

5. Sprint B: Gambar Warna dan Varian (Hari 3-10)	4

6. Sprint C: Galeri dan UI (Hari 5-14)	6

7. Timeline Visual (Gantt Sederhana)	8

8. Standar Gambar dan Konvensi	8

8.1 Standar Teknis	9

8.2 Konvensi Penamaan Vercel Blob	9

8.3 Checklist Verifikasi	9

9. Risiko dan Mitigasi	10

10. Deliverable Akhir	11

Catatan: Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan rencana komprehensif untuk memastikan seluruh gambar kendaraan di website Mitsubishi-Test akurat sesuai sumber resmi Mitsubishi Motors Indonesia dan Mitsubishi Fuso Indonesia. Rencana ini merupakan versi dipercepat dengan durasi 2 minggu, menggunakan eksekusi paralel untuk menyelesaikan semua pekerjaan secara simultan daripada sekuensial.

Saat ini terdapat 5 model dengan gambar utama tidak akurat (menggunakan gambar statis lokal yang salah), 0 dari ~45 gambar warna yang terisi, 0 dari ~40 gambar varian yang tersedia, dan 0 galeri yang terintegrasi. Selain itu, route /api/admin/upload tidak ada dalam source code sehingga fitur upload admin tidak berfungsi, dan terdapat schema drift antara schema.sql dan Prisma schema. Semua masalah ini akan diselesaikan dalam 2 minggu melalui 3 sprint paralel.

# 2. Snapshot Kondisi Saat Ini

Tabel 1: Status Gambar Utama Kendaraan

| Model | Slug | Sumber Gambar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| New Xpander | xpander | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Xpander Cross | xpander-cross | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Pajero Sport | pajero-sport | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Destinator | destinator | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Xforce | xforce | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| L100 EV | l100-ev | /images/l300-van.png | ✗ Salah |
| L300 | l300 | /images/l300.png | ✗ Perlu Cek |
| Triton | triton | /images/l200.png | ✗ Salah |
| Canter FE 71 | canter-fe-71 | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Canter FE 74 | canter-fe-74 | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| Canter FE 84G | canter-fe-84g | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| FUSO Fighter X | fighter-x-fm65 | Vercel Blob | ✓ Akurat |
| FUSO Heavy Duty | fz-heavy-duty | Vercel Blob | ✓ Akurat |

Tabel 2: Ringkasan Kesenjangan

| Jenis Gambar | Tersedia | Dibutuhkan | Gap | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gambar Utama | 8/13 | 13 | 5 model | P1 - Kritis |
| Gambar Warna | 0/~45 | ~45 | ~45 | P1 - Kritis |
| Gambar Varian | 0/~40 | ~40 | ~40 | P2 - Penting |
| Galeri (ext/int/hl) | 0/~160 | ~160 | ~160 | P2 - Penting |

# 3. Strategi Eksekusi Paralel

Alih-alih mengeksekusi secara sekuensial (Fase 1 lalu Fase 2 lalu Fase 3), kita menjalankan 3 sprint paralel secara bersamaan. Sprint A berfokus pada infrastruktur dan gambar utama, Sprint B pada gambar warna dan varian, dan Sprint C pada galeri dan UI. Setiap sprint dikerjakan oleh kontributor yang berbeda sehingga tidak ada dependensi yang menghambat. Dengan pendekatan ini, durasi total turun dari 6 minggu menjadi hanya 2 minggu.

Tabel 3: 3 Sprint Paralel

| Sprint | Fokus | Durasi | Eksekutor | Dependensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint A | Infra + Gambar Utama + Schema | Hari 1-5 | Backend Dev | Tidak ada |
| Sprint B | Gambar Warna + Varian | Hari 3-10 | Content Dev | Sprint A (API upload) |
| Sprint C | Galeri + UI + Dokumentasi | Hari 5-14 | Frontend Dev | Sprint A (schema fix) |

# 4. Sprint A: Infrastruktur dan Gambar Utama (Hari 1-5)

Sprint ini adalah fondasi yang harus selesai lebih dulu karena Sprint B dan C bergantung padanya. Semua pekerjaan di Sprint A bersifat blocking terhadap sprint lainnya, sehingga harus diselesaikan dalam 5 hari kerja pertama.

Hari 1: Audit Visual + Setup

- Bandingkan setiap gambar di website vs sumber resmi (mitsubishi-motors.co.id dan ktbfuso.co.id). Dokumentasikan di spreadsheet: Model, Cocok/Tidak, URL Referensi, Catatan.

- Verifikasi URL gambar di katalog (download/mitsubishi-passenger-catalog.json dan download/mitsubishi-commercial-catalog.json). Cek apakah base_url masih bisa diakses.

- Setup environment: pastikan BLOB_READ_WRITE_TOKEN dan koneksi Turso berfungsi.

Hari 2-3: Perbaikan Gambar Utama + Buat API Upload

- Ambil gambar resmi untuk Triton (dari fuso-raw/triton.json), L100 EV, dan L300 dari sumber resmi.

- Upload ke Vercel Blob menggunakan skrip batch yang sudah ada (modifikasi scripts/upload-commercial.mjs).

- Buat route /api/admin/upload/route.ts: terima FormData, upload ke Vercel Blob via @vercel/blob, kembalikan path /api/image?url=... Validasi: hanya JPG/PNG/WebP, maks 5MB.

- Update database Turso dan vehicles.ts untuk 3 model yang diperbaiki.

Hari 4-5: Sinkronisasi Schema + Testing

- Sinkronkan schema.sql dengan Prisma schema: tambah imagePath di VehicleVariant, gallery di Vehicle, description di VehicleVariant.

- Test end-to-end: upload gambar via admin panel, verifikasi tampilan di halaman publik, cek cache-busting.

- Verifikasi semua 13 gambar utama sekarang akurat. Screenshot sebagai bukti.

# 5. Sprint B: Gambar Warna dan Varian (Hari 3-10)

Sprint B dimulai dari Hari 3 setelah API upload siap. Fokus utama adalah mengisi seluruh gambar warna dan varian yang saat ini kosong, menggunakan data katalog resmi yang sudah tersedia di direktori /download/.

Hari 3-5: Gambar Warna Kendaraan Penumpang

- Ekstrak data warna dari mitsubishi-passenger-catalog.json untuk 5 model penumpang (Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, Destinator, Xforce). Total ~25 warna.

- Unduh gambar warna dari base_url (bukan signed URL yang sudah expired). Jika base_url juga expired, re-scrape dari mitsubishi-motors.co.id.

- Upload ke Vercel Blob dengan penamaan: mitsubishi/{ts}-passenger_{slug}_color_{color-name}.webp

- Update Turso: set imagePath pada setiap VehicleColor record. Update vehicles.ts.

Hari 5-7: Gambar Warna Niaga + Gambar Varian Penumpang

- Upload gambar warna untuk Triton (~4 warna). Model komersial lainnya hanya punya 1 warna (Putih) jadi bisa skip atau gunakan gambar utama.

- Ekstrak data varian dari katalog penumpang. Upload gambar varian untuk 5 model (~20 varian).

- Update database dan data statis.

Hari 8-10: Gambar Varian Komersial + Model Baru

- Upload gambar varian untuk model komersial dari katalog (canter variants, fighter variants, heavy duty variants). Total ~15 gambar.

- Evaluasi penambahan model baru: eCanter (dari fuso-raw/ecanter.json), Rosa (dari fuso-raw/rosa.json), Super Great (dari fuso-raw/heavy-duty.json). Jika disetujui, buat data lengkap dan upload gambar.

- Test visual: verifikasi setiap warna dan varian menampilkan gambar yang benar di halaman detail.

# 6. Sprint C: Galeri dan UI (Hari 5-14)

Sprint C berjalan paralel dengan Sprint B. Setelah schema fix dari Sprint A selesai (Hari 4-5), frontend dev bisa mulai membangun komponen galeri sambil menunggu data gambar dari Sprint B.

Hari 5-7: Implementasi Komponen Galeri

- Buat komponen VehicleGallery di src/components/shared/VehicleGallery.tsx menggunakan shadcn/ui Carousel yang sudah ada.

- Integrasikan ke VehicleDetailPage.tsx: tampilkan galeri setelah hero image, dengan tab Eksterior / Interior / Highlight.

- Tambahkan lightbox untuk zoom gambar (gunakan Dialog dari shadcn/ui).

- Pastikan gallery JSON di database ter-render dengan benar (format: exterior, interior, highlights, applications, global).

Hari 8-10: Upload Galeri + Optimasi

- Upload galeri eksterior (multi-angle) untuk 5 model penumpang dari katalog (~40 gambar).

- Upload galeri highlight fitur untuk 5 model penumpang (~30 gambar).

- Upload galeri eksterior dan aplikasi untuk 5 model komersial (~30 gambar).

- Update kolom gallery di Turso untuk setiap model. Verifikasi tampilan di frontend.

Hari 11-14: Evaluasi Blob Public + Dokumentasi + Finalisasi

- Evaluasi arsitektur: test Vercel Blob dalam mode public vs private. Ukur latensi, throughput, dan ukuran respons. Jika public lebih baik, buat PR untuk migrasi.

- Tulis SOP pemeliharaan gambar: prosedur upload, checklist verifikasi, konvensi penamaan, jadwal audit berkala.

- Buat skrip monitoring otomatis: cek URL blob aktif, deteksi gambar rusak/missing, kirim notifikasi.

- Final testing: audit visual semua 13 model, test responsif di desktop/tablet/mobile, test performa (Lighthouse).

# 7. Timeline Visual (Gantt Sederhana)

Tabel 4: Timeline 2 Minggu

| Hari | Sprint A (Backend) | Sprint B (Content) | Sprint C (Frontend) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audit visual + setup | - | - |
| 2 | Upload gambar utama | - | - |
| 3 | Buat API upload | Mulai: upload warna penumpang | - |
| 4 | Sinkronisasi schema | Upload warna penumpang | - |
| 5 | Testing + handoff | Upload warna niaga + varian penumpang | Mulai: build komponen galeri |
| 6 | - | Upload varian penumpang | Build komponen galeri |
| 7 | - | Upload varian komersial | Integrasi ke detail page |
| 8 | - | Upload varian komersial | Upload galeri penumpang |
| 9 | - | Evaluasi model baru | Upload galeri komersial |
| 10 | - | Testing visual | Upload galeri komersial |
| 11 | - | - | Evaluasi blob public |
| 12 | - | - | Tulis SOP + monitoring |
| 13 | - | - | Final testing |
| 14 | - | - | Finalisasi + handover |

# 8. Standar Gambar dan Konvensi

## 8.1 Standar Teknis

Tabel 5: Standar Teknis Gambar

| Parameter | Standar | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Format | WebP (utama), JPG (fallback) | Kompresi terbaik untuk web |
| Resolusi min | 1920 x 1080 px | Tanpa pixelation di desktop |
| Ukuran max | 2 MB | Kompresi otomatis saat upload |
| Latar belakang | Putih polos (#FFFFFF) | Standar katalog Mitsubishi |
| Sudut gambar utama | Front-right 3/4 | Standar konsisten semua model |
| Rasio aspek | 16:9 (utama), 4:3 (galeri) | Sesuai desain kartu/carousel |
| Watermark | Dilarang | Hanya gambar tanpa watermark |

## 8.2 Konvensi Penamaan Vercel Blob

Format: mitsubishi/{timestamp}-{category}_{slug}_{type}_{descriptor}.{ext}

Contoh: mitsubishi/1778709761819-passenger_xpander_color_quartz-white-pearl.webp

Tipe yang valid: main, color, variant, exterior, interior, highlight, application

## 8.3 Checklist Verifikasi

- Gambar sesuai model yang ditampilkan (bukan model lain yang mirip)

- Varian menampilkan fitur visual yang tepat (grille, bumper, pelek)

- Warna menampilkan kendaraan dalam warna sebenarnya (bukan overlay)

- Kualitas visual memadai (tidak blur, terlalu terang/gelap, atau artefak)

- Sudut konsisten (front-right 3/4 untuk gambar utama)

- Latar belakang putih polos, resolusi minimum 1920x1080

- Nama file mengikuti konvensi di Bagian 8.2

# 9. Risiko dan Mitigasi

Tabel 6: Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Probabilitas | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| URL katalog expired | Tinggi | Gunakan base_url; re-scrape dari sumber resmi jika perlu |
| API upload bermasalah | Sedang | Sediakan skrip batch sebagai fallback; test di hari 4 |
| Gambar salah model | Sedang | Checklist verifikasi wajib; review 2 orang |
| DB dan statis tidak sinkron | Sedang | Skrip sinkronisasi otomatis; integration test |
| Sprint overlap terlalu rapat | Sedang | Sprint B mulai hari 3 setelah API siap; Sprint C mulai hari 5 setelah schema fix |
| Blob storage penuh | Rendah | Monitor storage; kompres gambar; estimasi hanya +150MB |

# 10. Deliverable Akhir

Pada akhir minggu ke-2, semua deliverable berikut harus tercapai:

- 13/13 gambar utama akurat dari Vercel Blob (0 gambar statis lokal)

- ~45 gambar warna terisi untuk seluruh kendaraan penumpang + Triton

- ~40 gambar varian terisi (penumpang + komersial)

- Galeri aktif di VehicleDetailPage untuk semua model (eksterior, interior, highlight)

- Route /api/admin/upload berfungsi penuh

- Schema.sql dan Prisma schema sinkron

- Dokumen SOP pemeliharaan gambar

- Skrip monitoring otomatis untuk deteksi gambar rusak